茨城県企業局総価契約単価合意方式実施試行要領の解説

第１　目的

総価契約単価合意方式（以下「本方式」という。）については，茨城県企業局総価契約単価合意方式実施試行要領に基づき行うものとしており，本解説は，実施要領の内容を委託者，受託者ともに的確に理解するとともに，単価協議・合意の具体的な手順等を示すことにより，円滑な実施等に資することを目的とするものである。

第２　対象業務

企業局物品調達入札等委員会設置要項（平成20年３月１日決裁）第３条に定める物品入札等委員会により，決定された事業を対象とするが，当分の間は，粒状活性炭再生業務委託に適用するものとする。

第３　入札参加者への通知

本方式の対象業務であることを入札公告及び入札説明書により，入札参加希望者に周知するものとする。公告には，実施要領の記載例を参考にして，「総価契約単価合意方式対象業務」であることを記載する。

第４　内訳単価合意

内訳単価合意にあたっては，受託者に内訳書の提出を求め，個別単価合意方式により協議を行うが，開始から14日以内に合意が成立しなかった場合は，委託者の積算単価に落札率を乗じたものを用いる，単価包括合意方式にて行うこととする。

契約書第３条第４項における「この契約書の他の条項において定める場合を除き，甲及び乙を拘束するものではない。」とは，内訳単価合意書に記載された数量，単価及び合意条件の通りに実施することを強制するものではないとの意味であり，契約書第１条４項の「業務を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。」という，いわゆる自主施工の原則を変更するものではない。

第５　単価個別合意方式における内訳単価合意の方法等

１　内訳単価合意の方法

契約締結直後の内訳単価合意は，契約書第３条第１項及び第３項の規定に基づき実施するほか，以下の手順により実施するものとする。

①　内訳単価合意は，数量総括表を基本とし，劣化炭搬出，劣化炭再生，補充炭（新炭），品質検査，再生炭搬入,補充炭搬入,運搬費及び諸経費の単価等を合意する。

②　内訳単価合意は,受託者が提出した契約単価内訳書に基づき行うものとする。

③　一度合意した内訳単価合意書の合意内訳単価は,変更しないものとする。

④　協議開始日は契約締結日とし,その日から14日以内に内訳単価合意が成立した場合, 実施要領様式２の内訳単価合意書（単価個別合意方式の場合）を締結する。

⑤　協議開始から14日以内に内訳単価合意が成立しなかった場合は,単価包括合意方式によることとし, 実施要領様式３の内訳単価合意書（単価包括合意方式の場合）を締結する。

⑥　内訳単価合意書の締結後,発注者は当該合意書を,閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

２　内訳単価協議の手順

⑴　契約単価内訳書の様式配付

発注者は,契約締結後速やかに,種別が記載された「契約単価内訳書」の様式（電子データ）を受託者に配付する。

⑵　契約単価内訳書の提出

①　受託者は，「契約単価内訳書」を契約締結後７日以内に委託者に提出する。

②　委託者は，提出された「契約単価内訳書」の記載内容に記入漏れ等がないか確認を行う。

⑶　内訳単価協議

①　委託者が「契約単価内訳書」の受領後すみやかに，委託者，受託者にて内訳単価協議を行う。

②　内訳単価合意は，受託者が提出した「契約単価内訳書」に基づき，数量総括表の細部に関する単価等の金額により妥当性を確認のうえ合意するものとする。

③　当初提出した「契約単価内訳書」に基づき内訳単価合意に至らなかった場合に複数回の協議を行った場合は，その協議については，⑵　契約単価内訳書の提出及び⑶　内訳単価協議①，②に準じて行う。

④　委託者及び受託者の協議成立後様式２「内訳単価合意書」（個別単価合意方式の場合）により合意書を取り交わすものとする。

第６　単価包括合意方式における内訳単価合意の方法等

契約書第３条第３項の規定に基づき，協議開始後14日以内に内訳単価協議が整わない場合には，以下の手順により単価包括合意方式により実施するものとする。

①　内訳単価合意は，数量総括表記載の種別について，当初契約の予定価格に対する契約単価の比率に基づき行うものとする。

②　様式３「内訳単価合意書」（単価包括合意方式の場合）により締結し，数量総括表を別紙として添付する。

③　内訳単価合意書の締結後,発注者は当該合意書を,閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

第７　契約単価の変更方法

本方式の実施にあたっては，委託料の変更を内訳単価合意書の記載事項を基礎として定めることが可能なように，契約書第10条に必要な事項を記載するものとする。

契約単価の変更方法については，原則として内訳単価合意書に記載の合意内訳単価を基礎として契約単価を変更することとするが，以下の場合には，内訳単価合意書に記載の合意内訳単価等を用いることが不適当なことがあるので，変更時の価格を基礎として受委託者間で協議して定める。

①　数量の増減が著しく内訳単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合で，特別な理由がないとき。（材料等の購入量が大幅に増え材料単価が安くなる場合等）

②　施工条件が異なる場合で，特別な理由がないとき。（委託者から材料規格について，変更を指示した場合等）

③　内訳単価合意書に記載のない種別が生じた場合で，特別な理由がないとき。（単価内訳表に記載のない項目が生じたとき等）

④　内訳単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で，特別な理由がないとき。（上記①から③に該当しないが，内訳単価合意書に記載の合意内訳単価を用いることが不適当な場合等）

「特別な理由」とは，受託者の責に帰すべきものとして変更の対象にならない場合等が該当する。なお，「特別な理由がないとき」に変更時の価格を基礎とするのであるから，「特別な理由があるとき」は内訳単価合意書に記載の合意内訳単価を基礎とすることとなる。

⑴　変更単価の合意

合意内訳単価を基礎とした変更単価の合意手順は次のとおりとする。

①　委託者は，納品検査に合格した数量等について，再生炭及び補充炭数量に変更があり，契約単価に対し，1000分の15以上の差異が生じた場合にあっては，内訳単価合意書の記載事項を基礎として甲乙協議して，様式４「変更単価合意書」を取り交わすものとする。

②　①の場合において，1000分の50以上の増額があった場合においては，その理由書を甲に提出し，承認を得なければならない。

③　①，②は月ごとに，当該つきに再生業務を完了したものをまとめた上で適用する。

④　①により単価が変更された場合における委託料限度額及び契約書第17条の支払限度額の変更については，各年度末及び契約期間満了前にその年度実施分を行うものとする。

⑤　内訳単価合意書にある合意内訳単価の変更は行わない。

⑵　契約単価変更の事例

⑴により合意を行った場合の様式４の作成例は別記のとおりとする。

第８　賃金又は物価の変動に伴う変更

本方式の実施に当たっては，賃金又は物価の変動に基づく合意内訳単価の変更も可能なように，契約書第11条に必要な事項を記載する。この場合，委託契約書第３条第５項及び第６項の規定に基づき変更後の内訳単価合意を実施するものとし，具体的手順は「第５　１　内訳単価合意の方法」に準じて行うものとする。

【別記　変更単価合意の例】

変　更　単　価　合　意　書

平成○○年○○月○○日に合意した内訳単価に基づく契約金額について，下記のとおり数量に変更があったので当該数量に係る契約単価の変更について合意する。

記

１　検査日　　　　○月○日，○月○日，○月○日

２　納品数量　　　３池

３　変更単価表

| 種 別 | 単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (3) |  | (1,500,000) |  |
| 劣化炭搬出 | 池 | 3 | 500,000 | 1,500,000 |  |
|  |  | (60,000) |  | (18,000,000) |  |
| 劣化炭再生 | ㎏ | 58,500 | 300 | 17,550,000 |  |
|  |  | (6,000) |  | (3,600,000) |  |
| 補充炭（新炭） | ㎏ | 7,500 | 600 | 4,500,000 |  |
|  |  | (3) |  | (900,000) |  |
| 品質検査 | 池 | 3 | 300,000 | 900,000 |  |
|  |  | (3) |  | (1,200,000) |  |
| 再生炭搬入 | 池 | 3 | 400,000 | 1,200,000 |  |
|  |  | (3) |  | (300,000) |  |
| 補充炭搬入 | 池 | 3 | 100,000 | 300,000 |  |
|  |  | (3) |  | (3,000,000) |  |
| 運搬費 | 池 | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |  |
|  |  | (3) |  | (1,500,000) |  |
| 諸経費 | 式 | 3 | 500,000 | 1,500,000 |  |
|  |  |  |  | (1,522,500) |  |
| 消費税 |  |  |  | 1,500,000 |  |
|  |  |  |  | (31,500,000) |  |
| 契約単価（計） |  |  |  | 31,972,500 | ※1.015 |

注：（　）書きは，当初合意数量及び額を納品数量分合計したもの

４　変更単価　　　１池あたり　１０，６５７，５００円

以上，契約単価変更合意の証として本書２通を作成し，当事者間記名押印の上，各自１通を保有する。

平成○○年○○月○○日

委託者　　　　　住所　　　茨城県○○○○○○

氏名　　　茨城県企業局○○水道事務所

所長○○○○○○○　　印

受託者　　　　　住所　　　○○○○○○○○○

氏名　　　○○○○○○○○○　　印

※事例における当初合意単価

| 種別 | 単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劣化炭搬出 | 池 | 1 | 500,000 | 500,000 |  |
| 劣化炭再生 | ㎏ | 20,000 | 300 | 6,000,000 |  |
| 補充炭（新炭） | ㎏ | 2,000 | 600 | 1,200,000 |  |
| 品質検査 | 池 | 1 | 300,000 | 300,000 |  |
| 再生炭搬入 | 池 | 1 | 400,000 | 400,000 |  |
| 補充炭搬入 | 池 | 1 | 100,000 | 100,000 |  |
| 運搬費 | 池 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |
| 諸経費 | 式 | 1 | 500,000 | 500,000 |  |
| 消費税 |  |  |  | 500,000 |  |
| 契約単価（計） |  |  |  | 10,500,000 |  |